СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

1	Теоретические основы формирования машинно-тракторного парка	8

1.1	Сущность оценки проекта и необходимость ее проведения	8

1.2 Системы, методы и инструменты оценки	9

1.3 Этапы оценки проекта	14

2	Анализ подходов к оценке эффективности и реализации проекта	18

2.1 Общие сведения и структура компании ОАО “Турбомэйтс Софт”	18

2.2 Методики оценок эффективности и реализации проекта	21

2.3 Cравнительный анализ программ конкурентов	26

2.4 Описание методологии функционального моделирования IDEF0	27

3  Программная поддержка оценки возможности реализации проекта	35

3.1 Постановка задач	35

3.2 Выбор и обоснование технических и программных средств реализации	35

3.3	Спецификация вариантов использования	37

3.4 Модели представления системы и их описание	39

3.5 Описание алгоритмов программных модулей	45

3.6 Руководство пользователя	46

4 Технико-экономическое обоснование эффективности разработки и реализации системы по программной поддержке оценки возможности реализации IT-проекта	54

4.1 Характеристика программной поддержки оценки возможности реализации IT-проекта	54

4.2 Оценка трудоемкости и сроков разработки	54

4.3 Расчет затрат на разработку и отпускной цены программного продукта	57

4.4 Расчет стоимостной оценки затрат	60

4.5 Расчет стоимостной оценки результата	60

4.6 Расчет показателей эффективности использования программного продукта	63

Заключение	66

Список использованных источников	67

Приложение А (обязательное) Проверка в системе «Антиплагиат»	69

Приложение Б  (обязательное) Схемы алгоритмов	70

Ведомость документов	71

ВВЕДЕНИЕ

Оценка проекта является важным этапом проектирования на ранней стадии его создания и обсуждения. Сбор предварительных данных, составление оценки, все это будет напрямую влиять как на проект в процессе его создания, так и на итоговый результат.  Руководители компании, инвесторы, лидеры проекта должны точно понимать, будет ли проект эффективен, и возможна ли его реализация в принципе.

В настоящее время программные средства для оценки эффективности и реализации проекта являются очень актуальными, так как возможность предварительно оценить проект будет важно как для самой компании, чтобы четко и точно сформулировать основные задачи, которые необходимо выполнить, сроки, и бюджет, так и для инвесторов, которые могут точно понимать, для чего будут вложены средства. Руководства компаний задумываются о необходимости системы по оценке эффективности и реализации, так как зачастую компания работает в нескольких направлениях и возможность оперативно оценить несколько идей и предложений, является обязательным.

Важной частью дипломного проектирования является комплексное исследование проблемы, и обязательно нужно учитывать и риски, с которыми может столкнуться компания. Одним из аспектов, который многие предприниматели записывают в минусы данного варианта, является необходимость обучать персонал работе с новыми системами. Создание программ, позволяющих полностью автоматизировать большинство процессов в работе компании, а также ее последующее внедрение, может оказаться очень дорогостоящее. Большинство проектов по автоматизации тех или иных проектов окупаются не сразу, а только по истечении некоторого времени.

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех раннее вышеперечисленных и упомянутых фактов следует вывод, что прежде, чем принимать решение об начале реализации того или иного проекта, требуется детально проанализировать проект и понять, будет ли эффективно начинать реализацию проекта. Возможно, для проекта это будет убыточно.

Объектом исследования данного дипломного проекта является процесс оценки возможности реализации проекта.

Предмет исследования – методы оценки возможности реализации ИТ-проекта

Целью дипломного проектирования является повышение эффективности составления оценки идеи проекта и его реализации.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- изучить теоретические основы оценки возможности реализации проекта;

- проанализировать существующие решения и аналогичные методы;

- разработать систему по оценке реализации проекта;

- оценить экономическую эффективность от внедрения программного средства.

Дипломный проект выполнен самостоятельно, проверен в системе «Антиплагиат». Процент оригинальности составляет 87.66%. Цитирования обозначены ссылками на публикации, указанными в «Списке
использованных источников».